Договор № 14-2702

г. Пестово                                                                                                                            27 февраля 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ПЛОТНИКИ»,  зарегистрированное в межрайонной инспекции  Федеральной  налоговой службы  № 1 по Новгородской области  (свидетельство: серия 53 № 001297823)  в лице генерального директора Рослова Алексея Геннадьевича, именуемого в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и  Иванова Наталья Петровна , именуемая  в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, а вместе  именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется организовать и произвести работы по строительству бани, далее по тексту «Объект», своими силами или с привлечением третьих лиц в соответствии с проектом (Приложения №1 и №4 к настоящему Договору), на территории земельного  участка, принадлежащего Заказчику.

1.2 Земельный участок расположен по адресу: МО,  Клинский  район, деревня Хорошево, СНТ «Россияночка», уч.№3.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик  приступает к работе по выполнению настоящего договора при соблюдении Заказчиком следующих условий:

2.1.1. Подписан настоящий Договор.

2.1.2. Решен вопрос с проживанием рабочих на месте проведения работ.

2.1.3. Имеются подъездные пути.

2.2. Начало строительства  23 марта 2014г.

2.3. Окончание строительства и сдача объекта Заказчику  8 апреля 2014г.

2.4. Подрядчик оставляет за собой право на досрочное выполнение работ.

2.5. При невозможности выполнения работ по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п., сроки и условия договора могут быть пересмотрены.

3.Стоимость работ, порядок, условия расчетов.

3.1. Стоимость настоящего Договора определяется на основе договорной цены на строительную продукцию и включает в себя:                                                                                                                                                                                                  3.1.1.Стоимость строительных материалов.                                                                                                              3.1.2.Стоимость работ по сборке бани.                                                                                                                                                 3.1.3.Стоимость доставки материалов до места строительства и их разгрузки.                                                                  3.2.Полная стоимость Договора составляет 598000 руб.( пятьсот девяносто восемь тысяч рублей).                                                3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в два этапа.                                                                                                  3.3.1. По факту поставки строительного материала  на  место  строительства с заездом бригады строителей  Заказчик  выплачивает  70%  от  полной  стоимости  Договора,  что  составляет  418000 руб. (четыреста восемнадцать тысяч рублей).                                                                                                                                                                                                             3.3.2. По окончании строительства Заказчик выплачивает 30% от полной стоимости Договора, что составляет 180000 руб. (сто  восемьдесят  тысяч  рублей).                                                                                                                                                      3.4. Форма оплаты - наличный расчет.                                                                                                                                             3.5. При необоснованном отказе от оплаты Объект демонтируется и Заказчик оплачивает фактически понесенные Подрядчиком затраты за выполненные работы.                                                                                                                                         3.6. Работа считается выполненной в полном объеме после подписания Акта сдачи-приемки работ (приложение №3 к Договору).                                                                                                                                                                                                     3.7. Право собственности на объект переходит от Подрядчика к Заказчику после полной его оплаты.                                                                                                                                             3.8. Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего договора.

4. Условия производства работ.

4.1. Заказчик обеспечивает за свой счет строительную бригаду электроэнергий, водой, жильем либо выплачивает Подрядчику затраты на электроэнергию, воду, жилье. В случае отсутствия жилья для проживания рабочих, Подрядчик может предоставить бытовку 3х2,0м, которую в свою очередь оплачивает Заказчик. По окончании строительных работ бытовка в случае оплаты остается в собственности Заказчика. В случае отсутствия электроэнергии Подрядчик предоставляет в аренду генератор на весь срок строительства из расчёта 1000руб. /сутки (одна тысяча рублей в сутки).

4.2. Заказчик определяет границы своего участка и месторасположение будущего строения.

4.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него документов,  подтверждающих право собственности или иное право на землю, а также разрешения на проведение строительных работ.

4.4. Заказчик обеспечивает наличие на участке песка или песчано-гравийной смеси в объёме 2 м.куб. для устройства подушек под тумбы фундамента.

4.5. Подрядчик обеспечивает наличие строительных материалов, доставку рабочих, питание рабочих.

4.6. Подрядчиком не выполняются электротехнические и сантехнические работы и  другие работы, не предусмотренные настоящим договором.

4.7. Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

4.8. Изменения, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Подрядчиком и подтверждены обеими сторонами.

5.Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик имеет право:                                                                                                                                                                       5.1.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производства работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.                                                                                                                                                                                                                                                                5.2. Заказчик обязан:                                                                                                                                                                             5.2.1. Предоставить строительную площадку (земельный участок, принадлежащий Заказчику) для выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.                                                                                                                                                            5.2.2. В зимнее время очистить от снега подъездные пути, а также площадку 8х8м для складирования комплекта материалов.                                                                                                                                                                                                5.2.3. Обеспечить подъездные пути к строительной площадке для доставки строительных материалов и следить за нахождением подъездных путей в нормальном состоянии до сдачи готового Объекта.                                                                                                                                            5.2.4. При невозможности подъезда транспортного средства, доставляющего строительные материалы непосредственно к месту строительства (в пределах 30м до места  складирования), перенос материалов на расстояние, превышающее этот предел, оплачивается Заказчиком дополнительно из расчета 1000 руб.(одна тысяча рублей)  за  один кубометр.                                                                                                                                                                   5.2.5. Оплатить выполненные работы в течении одного дня с момента подписания Акта сдачи-приемки.                                                                                                                                              5.2.6. Принять по окончании выполнения работ готовый Объект с подписанием Акта сдачи-приемки. В случае отказа от принятия работ Заказчиком, Заказчик обязан в трехдневный срок, в письменном виде предоставить Подрядчику причины  отказа  приемки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.                                                                                                                                                                                    5.3. Подрядчик обязан:                                                                                                                                                                     5.3.1. Сдать готовый строительный Объект в оговоренные сроки. Выполнить работу надлежащего качества в соответствии с установленными нормами и предоставить Заказчику гарантию на выполненные работы и материалы на срок 12 месяцев с момента подписания Акта приемки работ по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует соответствие материалов техническим условиям и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком при приемке. 
5.3.2. Осуществлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставки материалов, оборудования, строительной техники и транспорта для строительства Объекта.                                                                                                                               5.3.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, как в процессе строительства, так и в течение гарантийного срока. Срок исправления недостатков, выявленных в процессе строительства, не должен превышать сроки строительства, а срок исправления недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, не более 30 календарных дней.
5.3.4. Подрядчик берет на себя обязанности по сохранности строительных материалов и их комплектности на период строительства до сдачи  Объекта Заказчику.                                                                                                                                       5.3.5. Подрядчик берёт на себя обеспечение безопасности при производстве работ.                                                                5.4. Подрядчик имеет право:                                                                                                                                                        5.4.1. Выполнять своими или привлеченными силами в счет принятой договорной цены все работы в объеме, предусмотренном  настоящим Договором (других лиц, строительную технику и транспорт).                                                                                                                                                      5.4.2. В случае неудовлетворительного состояния подъездных путей к строительной площадке приостановить строительство Объекта до приведения Заказчиком путей в надлежащее состояние.

6.Ответственность сторон

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.3. При нарушении сторонами взятых на себя обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Законом «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.)                                                                                                                                                                                             6.4. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку готового Объекта и его оплату.                                                                                                                                                                                  6.5. В случае задержки оплаты Заказчиком, Подрядчик вправе взимать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Договора за каждый день просрочки.                                                                                                                             6.6. В случае продления Подрядчиком сроков строительства, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе взимать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Договора за каждый день, следующий за датой окончания строительства.                                                                                                                                                                                               6.7. Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по Договору, являются собственностью Заказчика.  Мусор, оставшийся в результате работ, Подрядчик с участка Заказчика не вывозит.                                                                                                                                                                      6.8. В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прореза проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, перенос лестницы.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удается, то все споры и разногласия по настоящему Договору стороны передают на рассмотрение  суда по месту нахождения  Подрядчика.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. На строение дается гарантия сроком на 1 год.

8.2. Гарантия распространяется на :

-  Целостность конструкции

-  Протекание кровли.

8.3. Гарантия не распространяется на:

- столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.);

- ущерб, нанесенный третьими лицами ;                                                                                                                                      - строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно;

- ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком;

- рассыхание вагонки, не связанное с дефектами строительства;

- вздутие вагонки, связанное с повышенной влажностью.

- печи,  дымоходы, и другое дополнительное оборудование (теплообменники, баки, душевые поддоны).

8.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

8.5. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

8.6. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.                                                                                                                                                8.7. Подрядчик не несет ответственности за риски (недостатки) , появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции;  за возможные возникновения дефектов древесины  при несоблюдении правил эксплуатации;  возможные риски, связанные с неправильным или небрежным использованием (эксплуатацией) печи, и прочего дополнительного оборудования (элементы дымохода, душевые поддоны, водогрейные баки).

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору.                                                                                                                                                                                                 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у Подрядчика, второй передается Заказчику.

10. Адреса и реквизиты сторон.

Подрядчик:                                                                        Заказчик:

| Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ПЛОТНИКИ» | Иванова Наталья Петровна |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Мостовая, д.10, кВ.1 | МО, г.Клинск, ул. Чапаева, д.16, кв.79 |
| ОГРН 1145331000176 ИНН/КПП 5313013991/531301001 | Паспорт: серия2223, номер 232323 Выдан: 28,12,2000г. ОВД первомайского р-на. |
| 8-911-644-22-23 Тел.: 8-816-695-72-06 8-906-203-42-42 | Тел.: 8-906-203-42-42 |
| www.rus-plotniki.ru info@rus-plotniki.ru |  |

Подрядчик:  _____________ Рослов А.Г.                      Заказчик: ____________ Иванова Н.П

М.П.

Приложение №  1 
к Договору № 14-2702 от «27» февраля 2014г.

Техническое описание .

- Фундамент – на винтовых сваях. Предоставляет заказчик.

- гидроизоляция – рубероид в один слой.

- обвязка – брус естественной влажности, сечением 150*150 мм,  в два ряда. Обработан антисептиком.

- Крепление балок обвязки к оголовкам свай – на болты «глухари» (по 2шт. на опору).

- лаги пола –  доска естественной влажности, сечением  40*150мм, на ребро, с шагом 60см.

- черновой пол – доска естественной влажности, сечением  22*100 мм. Паро-гидроизоляция – Наноизол С.

- утепление пола (цокольного перекрытия) – 100мм мин.вата KNAUF. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.

- чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (на перетяжку).

- наружные стены – профилированный брус естественной влажности, сечением 145*140мм.  Профиль  «блок-хаус».

- перегородки – профилированный брус естественной влажности, сечением 145*95мм, профиль прямой.  Врезаются в наружные стены с заглублением до 30мм.

- сборка сруба –  на деревянные нагеля (допускается использование гвоздей для предфиксации венца).

- угловое соединение –  «шип-паз».   Межвенцовый утеплитель – холлофайбер.

- Всего в срубе 18 венцов.  Высота потолка первого этажа в чистоте – 2,39м.

- Устройство открытой террасы на опорах из строганного бруса, с усадочными домкратами. Поручень , балясины резные, ступени на входе.

- Полы террасы – сухая шпунтованная половая доска толщиной 36 мм, подшивка потолка – вагонка хвоя «А-В», толщиной не менее 16 мм.

- лестница на второй этаж – одномаршевая,  с перилами и ограждением на мансарде. Тетива из клеёного бруса, широкие ступени (открытые проступи), фигурный поручень, точёные заходные столбы и балясины.

- кровля – двускатная. Высота в коньке – 3,30м. Кровельное покрытие – оцинкованный профнастил.

- Стропила – доска естественной влажности, сечением 40*100,150 мм.

- Обрешётка –  доска естественной влажности, сечением 22*100 мм, с  шагом 30см.

- карнизы, свесы – шириной 30см, подшиты вагонкой хвоя «В» толщиной не менее 16мм.

- фронтоны – каркас из бруска естественной влажности, сечением  40*100 мм на ребро. Наружная обшивка – «блок-хаус» толщиной не менее 22 мм. Ветро, влагозащита – Наноизол А.

- утепление фронтонов и стен мансарды 100мм мин.вата,  пароизоляция – Наноизол В.

- Устройство вентиляционных лючков во фронтонах.

- Высота потолка мансарды «в чистоте» - 2,20м.   Подшивка потолков в комнате отдыха и душевой, стен и потолка мансарды – евровагонка хвоя «А-В» (допускается стык под раскладку).   Утепление межэтажного перекрытия  – 100мм мин.вата КНАУФ.

- Обшивка стен, потолка  парной – вагонка липа «А»  (допускается стык). Теплоотражающая изоляция на фольгированной основе – Наноизол FB.

- двухъярусный полок из липы «А».  Ширина приступка – 40 см(высота – 50см),  ширина лежака – 60 см (высота – 120см).

- Установка дополнительного оборудования.

- разделка топочного портала – кирпич. Основание печи – кирпич в один ряд (на ребро).

- двери в моечную и парную – банные каркасные, глухие (осина). Размер 1700*700 мм – 2шт. Ручки, петли.

- дверь входная и на балкон – филёнчатые, глухие (сосна). Размер 2000*800 мм – 2шт. Ручки, петли. На входную дверь устанавливается замок.

- Окна – деревянные, двойного остекления, с уплотнителем , поворотным замком, распашные (открываются вовнутрь). Устанавливаются в обсадных коробках.  Размер 1200х1000 – 4шт.(комната отдыха, мансарда), 600х600 –1шт. (моечная), 400*400 мм – 1 шт. (парная)

- Финишная отделка окон и дверей – наличники хвоя (осина, для парной).

- Гвозди для крепления элементов силовой конструкции  (из обрезного пиломатериала) – строительные, чёрные.

- Гвозди для крепления элементов отделки (погонажные изделия из сухого строганного пиломатериала) – строительные, оцинкованные.

- Доставка комплекта стройматериалов  до места строительства и его разгрузка.

- Сборка Объекта на участке заказчика.

- Доставка комплекта строительной бытовки 2,0*3,0м. Сборка и  установка бытовки на бетонные блоки 200*200*400 мм (всего 6 опор).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Банная дровяная печь ЕРМАК 12.

- Дымоход вертикальный: стартовая труба 1,0м, шибер-задвижка, стартовый адаптер, сэндвич-трубы 115*200 мм – оцинковка, стяжные хомуты,  оголовок.

- Элементы пожаробезопасности: отражающие экраны из листовой оцинкованной стали, потолочный и кровельный проходы, притопочный лист, негорючая мин.вата КНАУФ, базальт-картон.

- Навесной бак из нержавеющей стали, ёмкостью 35л, со сливным краном.

- Душевой поддон –  стальной, эмалированный, с сифоном.

Подрядчик: _____________  Рослов А.Г.            Заказчик:______________ Иванова Н.П.

Приложение №2 
к  Договору  № 14-2702 от «27» февраля  2014 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  И  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Брус изготовлен из массива хвойных пород естественной влажности (ель, сосна). Возможно проявление синевы, образование продольных трещин на теле бруса и щелей в межвенцовом соединении.

Межвенцовое соединение бруса производится на строительные гвозди (черные) 6*200,250 мм, с заглублением на усадку. Иные типы соединения  оговариваются отдельно и за  дополнительную оплату в соответствии с условиями строительства.

Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык с заглублением до 30мм. Иное соединение типа « ласточкин хвост» и т.д. оговариваются отдельно и за дополнительную оплату.

Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются (кроме парной).     Вагонка принудительной сушки. Толщина вагонки – 13-17мм.

Обработка антисептиками и прочими огне -, влаго -, биозащитными составами не входит в стоимость договора, за исключением обвязки (п.3 приложения №1)

При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, евровагонки, плинтуса, наличника, раскладки, обрезной доски.

В случае, если материал Подрядчика, поставленный к месту строительства соответствует описанию, приложенному выше, но по каким – либо личным мотивам не устраивает Заказчика, предусматривается  вариант замены материала Подрядчика на материал Заказчика с учетом вычета стоимости материала Подрядчика по его закупочным ценам  и с  учетом привоза, вывоза, погрузки и разгрузки этого материала.

В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы Заказчику необходимо после завершения строительства произвести внутреннюю и наружную антисептическую обработку постройки.

По завершении банных процедур необходимо сушить помещение. Для этого протопить печь одной-двумя закладками дров. Обеспечить естественную вентиляцию.

Независимо от того, используется баня по назначению или нет, необходимо хотя бы раз в две недели протапливать печь и проветривать строение. Во избежание возможного проявления синевы на брусе и  деформации столярных изделий вследствие набора влаги от стен и извне.

Печь и печное оборудование (элементы дымохода, защитные экраны и проч.) устанавливаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности.  При приёмке объекта Заказчик получает инструкции по эксплуатации печи и дымохода, а также проверяет правильность установки и безопасную работу данного оборудования.

Во время топки печи, необходимо следить за процессом горения и работой  дымохода. Не топить  печь слишком интенсивно,  соблюдать общие правила пожарной безопасности , во избежание возгорания!

Подрядчик: _____________  Рослов А.Г.               Заказчик:____________ Иванова Н.П.

Приложение № 3  
к Договору № 14-2702 от «27» февраля 2014г.

АКТ

СДАЧИ-ПРИЁМКИ  РАБОТ (УСЛУГ)     «______»      _____________ 2014г.

Подрядчик: ООО «РУССКИЕ ПЛОТНИКИ» с одной стороны, и Заказчик:  Иванова Наталья Петровна с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы  (оказанные услуги):  строительство бани 6,0х6,0 м из  профилированного бруса полностью удовлетворяют  условиям настоящего  Договора.

Печь и печное оборудование (элементы  дымохода, бак) установлены с соблюдением правил пожарной безопасности.  С правилами эксплуатации и обслуживания печи и печного оборудования, а также с возможными рисками вследствие их нарушения (небрежного отношения),  Заказчик  ознакомлен.

Договорная цена выполненных работ (оказанных услуг) составляет :  598000 руб. (пятьсот девяносто  восемь  тысяч  рублей).

Настоящим Актом Стороны подтверждают, что все работы по Договору были выполнены качественно и в срок, а также в соответствии с иными пожеланиями Заказчика.  Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) оригинальных подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подрядчик:_____________ Рослов А.Г.              Заказчик: __________ Иванова Н.П.

Приложение №4  
 к Договору № 14-2702 от «27» февраля 2014г.

РАБОЧИЙ ЭСКИЗ.

Баня размером 6,0м.х 6,0м.

Подрядчик: ___________ Рослов А.Г.                      Заказчик: _________  Иванова Н.П.